Deckblatt

Abschlussprüfung Sommer 2016
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

HBS Proxy
Entwickeln einer Serversoftware zur Reservierung von Hotelzimmern

Abgabetermin 27.05.2016

Prüfungsbewerber:
Jan Erik Helmle
Maybachufer 6
12047 Berlin

Ausbildungsbetrieb:
mobile-ad-media GmbH
Scheringstrasse 2
13355 Berlin

Inhaltsverzeichnis
1.	Einleitung
1.1	Projektbeschreibung
1.2	Projektziel
1.3	Projektumfeld
1.4	Projektschnittstellen
1.5	Projektbegründung
1.6	Ist-Analyse
1.7	Projektbeteiligte Personen
2.	Projektplanung
2.1	Soll Konzept
2.2	Projektphasen und Zeitplanung
3.	Analysephase
3.1	Analyse des grafischen Entwurfs
3.2	Ermittlung der beteiligten Entitäten
3.3	Ermittlung der Beziehungen der Entitäten
3.4	Analyse des Dialogs zwischen Proxy und App
4.	Entwurfsphase
4.1	Erstellung des UML – Sequenzdiagramms
4.2	Erstellen des Klassendiagramms
4.3	Entwurf des Datenbankmodells
4.4	Definition der JSON Objekte
4.5	Definition der Endpunkte
5.	Realisierungsphase
5.1	Aufbau der Repositorystruktur
5.2	Installation Symfony3
5.3	Implementierung der Modelle
5.4	Implementierung der Steuerung
6.	Qualitätsmanagement
Fehlerbehebung
Codereview
7.	Einführungsphase
Übergabe der Software und Inbetriebnahme

8.	Projektergebnisse

Abkürzungsverzeichnis

URL:	Uniform Resource Locator – einheitlicher Ressourcenzeiger
JSON:	Java Script Object Notation – kompaktes Datenformat

1	Einleitung
Im Folgenden wird der Verlauf der betrieblichen Projektarbeit des Autors im Rahmen seiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung erläutert.
1.1	Projektbeschreibung
Die mobile-ad-media GmbH (MAM) entwickelt derzeit ein Softwaresystem zur Reservierung von Hotelzimmern. Das Gesamtsystem wird nach der Umsetzung aus einem zentralen Server (Proxy) und mehreren nativen mobilen Anwendungen (Apps) bestehen, welche die derzeit gängigsten Plattformen für Mobiltelefone abdecken. Die Apps ermöglichen dem Nutzer eine zügige Reservierung von Hotelzimmern und stellen dem Nutzer in ansprechendem Design alle nötigen Informationen zur Verfügung und nehmen Eingaben der Nutzer entgegen.
Die Apps kommunizieren ausschließlich mit dem Proxy, welcher andererseits mit entsprechenden Datendiensten, wie etwa Channelmanagern verbunden wird. Aufgabe des Proxy ist die Bereitstellung einer einfachen und einheitlichen Schnittstelle für die Apps sowie die Pufferung von Daten um dem Nutzer eine zügige Reservierung zu ermöglichen.
Die Apps werden an die grafischen Wünsche der jeweiligen Hotels individuell angepasst (corporate Identity) und richten sich vornehmlich an Stammkunden.
1.2	Projektziel
Im Rahmen des hier beschriebenen Teilprojekts sollte das Kommunikationsprotokoll zwischen Apps und Proxy als Webservice entwickelt, dokumentiert und Proxyseitig implementiert werden. Eine beispielhafte Reservierung mit Testdaten sollte mit ausgehender E-Mail erfolgreich durchführbar sein.
1.3	Projektumfeld
Die Arbeit wurde bei der mobile-ad-media GmbH, einer Agentur zur Entwicklung und Realisierung von Kommunikationskonzepten in Berlin durchgeführt. Die Agentur hat bereits zahlreiche Webprojekte für namhafte Kunden umgesetzt. Desweiteren betreibt das Unternehmen eine Sportpartnersuche und sammelt derzeit Erfahrungen in der Entwicklung von Apps für mobile Endgeräte. Das Unternehmen pflegt Beziehungen zu selbstständigen Entwicklern und Grafikern, die je nach Auftragslage in die Projekte eingebunden werden.
Die Geschäftleitung wird von Herrn Schmitz übernommen, Herr Thierfelder ist Festangestellter von MAM sowie Praktikumsbetreuer und Diplom-Informatiker. Das grafische Konzept wurde von Herrn Mischka Bandur im Rahmen eines Praktums angefertigt. Herr Jens Korth wird im Rahmen des Gesamtprojekts die iOS-Version (Betriebssysten für mobile Anwendungen) der Apps entwickeln und stand als wertvoller Berater in Bezug auf das Kommunikationsprotokoll zur Verfügung.
1.4	Projektschnittstellen

1.5	Projektbegründung
Die MAM möchte künftig Hotels als Kunden gewinnen und eine individualisierte Buchungsapp zur Verfügung stellen. Die Geschäftsleitung der MAM verspricht sich von dem Gesamtprojekt die Gewinnung zahlreicher Kunden und einen Einstieg in den Bereich der Reisetechnologien. Der im Rahmen dieses Teilprojekts entwickelte Proxy wird zwischen den Apps und den externen Datendiensten geschaltet, von welchen wir sich häufig ändende Daten wie etwa Preise und Verfügbarkeiten von Hotelzimmern erhalten und an die wir Reservierungen abgeben können. Die Apps dienen lediglich der Präsentation der Daten und nehmen Nutzereingaben entgegen. Der proxy versorgt die Apps mit Daten und nimmt Nutzereingaben entgegen.
1.6	Ist-Analyse
Grundlage des Teilprojekts ist ein grafisches Konzept der Apps in welcher der Ablauf der Reservierung dargestellt wird. Das Konzept wurde mittels einer Bildbearbeitungssoftware erstellt und stellt die einzelnen Screens dar. Der gesamte Dialog mit dem Nutzer wird hier im Ablauf dargestellt. Bisher bestehen noch keine Verbindungen zu den externen Datendiensten. Diese Schnittstellen werden in einem späteren Verlauf des Gesamtprojekts erarbeitet. Auch stehen noch keine Apps zur Verfügung, sie werden ebenfalls in einem späteren Zeitraum entwickelt.
1.7	Projektbeteiligte Personen

2.	Projektplanung
2.1	Soll Konzept
Nach Abschluss des Teilprojekts ist das Übertragungsprotokoll zwischen Proxy und App definiert worden und steht als Webservice seitens des Proxy zur Verfügung. Grundlage des Dialogs zwischen App und Proxy ist das HTTP-Protokoll über welches die Daten als JSON-Objekte übertragen werden. Es wurde festgelegt daß die Menge an Dialogdaten möglichst gering ausfallen soll.
Da in der derzeitigen frühen Phase des Gesamtprojekts noch keine Datenverbindung zu den externen Datendiensten ausgearbeitet wurde, ist darauf Wert gelegt worden die Datenbestände auch händisch einpflegen zu können. Für kleinere Hotels, welche Ihre Buchungen noch nicht rechnergestützt durchführen, kann das Anfangs von Nutzen sein. Ein allgemeines Werkzeug wie z.B. PHPMyAdmin oder MySQL Workbench können hierfür genutzt werden.
Die Serversoftware wurde mittels des PHP-Frameworks Symfony3, einer open-source Software für MVC-Anwendungen (model-view-controller) ausgeführt. Als Skriptsprache kommt PHP (PHP: Hypertext Processor, rekursives Backronym) zum Einsatz, das verwendete DBMS (Database-Management-System) ist MySQL (ebenfalls open-source). Die Revisionierung der Software erfolgt mittels Git, einer verteilten Versionsverwaltungssoftware. Die Proxysoftware wird lokal auf einem handelsüblichen Desktop-PC mit Windows 10 als Betriebssystem entwickelt und für den Betrieb auf einen externen, in einem Rechenzentrum betriebenen Linux-Server überspielt.
2.2	Projektphasen und Zeitplanung

3.	Analysephase
In dieser Phase ging es im wesentlichen darum das gegebene grafische Konzept genau unter die Lupe zu nehmen.
3.1	Analyse des grafischen Entwurfs
Die Apps haben vom Aufbau her im oberen Bildschirmviertel das Hauptmenü, im zweiten Bildschirmviertel das Untermenü und in der unteren Hälfte ein Formular in welches der Nutzer seine Wünsche eintragen kann. Das Hauptmenü besteht aus den vier Menüpunkten Kalender, Zimmerkategorien (Hauptprodukte), Verpflegung (zusätzliche oder optionale Produkte) und Übersicht. Der Nutzer wandert während des Reservierungsvorgangs einmal von links nach rechts durch die vier Hauptmenüpunkte.
Es wurde zuerst eine kategorisierung der Daten nach Änderungshäufigkeit unternommen. Hierbei wurde festgestellt daß es Daten gibt, welche sich nur sehr selten Ändern und somit als statisch angenommen werden.
Diese Daten sind unter Anderem die angebotenen Produkte, also Zimmerkategorie sowie Anzahl der jeweiligen Zimmer. Zu den optionalen Produkten zählen die Verpflegungen wie etwa Vollpension oder Halbpension sowie die in einem eigenen Menüpunkt aufgeführten Specials wie zum Beispiel Sektfrühstück oder eine Raftingtour. Diese Daten können beim Start der Apps vom Server abgefragt und auf den Apps gepuffert werden.
Zu den sich häufig ändernden Daten zählen die Preise und die Verfügbarkeiten der Produkte, wobei hier nur die Zimmer in der Verfügbarkeit begrenzt sind. Diese Daten werden erst nachdem der Nutzer im ersten Schritt seinen Reservierungszeitraum eingegeben hat an die Apps übertragen um der Forderung nach möglichst wenig Datenverkehr zu entsprechen.

3.2	Ermittlung der beteiligten Entitäten und deren Beziehungen
Aus dem grafischen Konzept geht hervor, daß alle Produkte mehrere Preise haben die sich über die Zeit ändern können. Daher wurde die Klasse Price implementiert welche mit der Klasse Product in einer n-zu-1 Beziehung in Verbindung steht. Somit können die Produkte mehrere Price-Objekte haben, zu jedem Zeitpunkt genau einen.
Produkte gliedern sich auf in Zimmerkategorie (RoomType) und Zusatzprodukt (AdditionalProduct). Beides sind Spezialisierungen der Oberklasse Product und gehen daher eine Vererbungsbeziehung ein. Hier fiel die Entscheidung auf die Verwendung des Begriffs der Zimmerkategorie und nicht des Zimmers selbst, da der Kunde nicht ein Bestimmtes Zimmer reservieren möchte, sondern eines aus einer gegebenen Kategorie auswählt.
Zusatzprodukte werden nochmals kategorisiert in Boarding (Verpflegung) sowie Specials. Dies war wichtig, da die Apps diese Informationen zur Darstellung auch der Untermenüs benötigen.
Es wurde weiterhin die Klasse Availability (Verfügbarkeit) erzeugt, um die Anzahl der zu einem Zeitpunkt erhältlichen Zimmer modellieren zu können. Der Nutzer kann aus einer Liste die Anzahl der Zimmer auswählen die er Reservieren möchte. In dem betreffenden Zeitraum nicht verfügbare also schon reservierte Zimmer werden entweder ausgegraut oder nicht angezeigt.
Es gibt ausserdem die Klasse Hotel mit den relevanten Hoteldaten wie z.B. E-Mail Adresse.
Da der Nutzer während des Reservierungsvorgangs einen Warenkorb füllt, wurde die Klasse Cart ermittelt. Ein Produkt welches in den Warenkorb gelegt wird wird zu einem Item. Im Warenkorb können mehrere Produkte liegen, es besteht eine 1-zu-n Beziehung zwischen den Entitäten. In den Warenkorb gelegte Zusatzprodukte werden jeweils einem Hauptprodukt zugeordnet.
3.3	Analyse des Dialogs zwischen Apps und Proxy
Durch die Trennung von Darstellung und Geschäftslogik durch Apps und Proxy, sowie der Forderung nach möglichst wenig Datenverkehr konnte ein Dialogsequenz ermittelt werden, welche aus vier aufeinanderfolgenden Schritten besteht. Hierbei stellen die Apps anfragen an den Proxy, der in einem definierten Format antwortet.
Im ersten Schritt stellen die Apps dem Proxy die Frage nach den statischen (initialen) Daten. Es werden von Proxy Produktdaten zurückgeliefert, welche unter Anderem die Produktkategorie, Produktbezeichnung, Anzeigetexte und Kapazitäten (wie viele Zimmer sind pro Kategorie vorhanden) beinhalten.
Nun wählt der Nutzer das gewünschte An- und Abreisedatum aus, worauf der Proxy nach Preisen und Verfügbarkeiten für diesen Zeitraum angefragt wird. Der Proxy antwortet auf diese Frage in einem definierten Format, die Produktbezeichnungen sind den Apps ja schon bekannt.
Im Folgeschritt stellt der Nutzer auf den Apps seinen individuellen Warenkorb zusammen. Dieser Warenkorb wird nun zum Proxy gesendet, welcher den Gesamtpreis ermittelt und das Ergebnis an die Apps übermittelt. Dieser Schritt ist nötig, da eine Trennung von Darstellung und Geschäftslogik als Voraussetzung vereinbart wurde.
Der Nutzer bestätigt dann den Gesamtpreis und übermittelt den Warenkorb nochmals an den Proxy, ergänzt um persönliche Daten des Nutzers.
Hiermit ist die Reservierung abgeschlossen, der Dialog zwischen Apps und Proxy beendet.
4.	Entwurfsphase
In dieser Phase ging es um die Erstellung von Diagrammen, die als Kommunikationsgrundlage dienen sowie um die Definition der JSON Objektstruktur.
4.1	Erstellung der Diagramme
Um ein besseres Verständnis des Teilprojekts zu gewinnen wurde das Sequenzdiagramm des Dialogs zwischen Apps und Proxy sowie das Klassendiagramm der Anwendung erstellt.
Da die Anwendung mittels Ojektrelationalem Mapper (Doctrine) auf die Datenbank zugreift war eine manuelle Erstellung der Datenbank nicht nötig. Die Struktur der Datenbank wird mittels Annotationen im Quelltext der Modelle beschrieben und automatisch von Doctrine erzeugt. Die Datenbank dient somit der speicherung von Objekten.
4.4	Definition der JSON Objektstruktur
Hierbei war es wichtig die Datenstruktur möglichst einfach zu halten und sich an valides JSON zu halten.
4.5	Definition der Endpunkte
Aus der Analyse des Dialogs zwischen Apps und Proxy gehen vier Schritte hervor, die jeweils über eine eigene URL ansprechbar sind. In den ersten beiden Schritten möchten die Apps Informationen vom Proxy erhalten, somit ist die HTTP-Methode GET. In den beiden Folgeschritten werden Daten des Warenkorbs im Body der HTTP Nachricht übertragen, die verwendete Methode ist daher POST.
Die URLs wurden wie folgt benannt: initialdata, pricesandavailabilities, totalprice, order
5	Realisierungsphase