## Slide 1: Projektpräsentation
IHK-Abschlussprüfung
Jan Helmle
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Sommer 2016

## Slide 2: Gliederung
Einleitung
Vorbereitung
Analyse
Entwurf
Umsetzung
Nachbetrachtung

## Slide 3: Einleitung
Unternehmen : mobile-ad-media GmbH
Gesamtprojekt : Softwaresystem zur Reservierung von Hotelzimmern
Zentraler Server : Logik – Vermittlung - Pufferung
Apps als Clients : Darstellung & Nutzereingaben
Kunden : Einzelne Hotels
Grafische Anpassung der Clients
Anbindung an externe Systeme im späteren Projektverlauf

## Slide 4: Projektauftrag
Teilprojekt : Serversoftware
Gegeben : grafisches Konzept
Definition und Implementierung der Schnittstellen zu den Apps
Versorgung der Apps mit Daten
Entgegennahme Reservierung
Ausgehende Email
Testdaten

## Slide 5: Schematische Darstellung

## Slide 6: Gegeben: Grafisches Konzept
Hauptmenü
Untermenü
Eingabefeld

## Slide 7: Soll-Konzept
Webservice
Minimaler Datenverkehr
Trennung von Darstellung & Geschäftslogik
Datenaustausch : JSON als Datenformat
Definition der JSON Struktur
PHP als Grundlage
Symfony3 : MVC - Framework
Verwendung quelloffener Software

## Slide 8: Analyse der Entitäten und deren Beziehungen
Hotel
Zimmerkategorie (Einzel, Doppel, Dreibett …)
Zusatzprodukt (Vollpension, Sektfrühstück …)
Preis
Verfügbarkeit : nur für Zimmerkategorie

## Slide 9: Analyse des Dialogs
1 : Apps <- Server – statische Daten
2 : Apps <- Server – Preise & Verfügbarkeiten
3a : Apps -> Server – Warenkorb
3b : Apps -> Server – Gesamtpreis
4 : Apps -> Server – Warenkorb + Nutzerdaten

## Slide 10: Klassendiagramm

## Slide 11: Sequenzdiagramm

## Slide 12: Realisierung
Lokale Entwicklung mit Netbeans DIE
Implementierung der Modelle
Nutzung von Doctrine ORM – Annotations
Automatische Generierung DDL – Datenbank
Definition JSON - DTO
Implementierung der Controller
Zuordnung eines Controllers zu einem Endpoint
Implementierung der Testdaten (Fixtures)

## Slide 13: QM
Manuelles Testen mit Postman
Validierung : JSONLint.com , JSON-Schema.org
Codereview durch freien Mitarbeiter

## Slide 14: Inbetriebnahme
Server wird extern beherbergt
Git als Versionsverwaltungssystem
Hochladen mittels Push – Operation
Konfiguration der Datenbankverbindung
url : http://dev.mam-hbs.de/api/v0.1/getpricesandavailabilities

## Slide 15: Soll – Ist -Vergleich
Modelle: -7h
Fixtures: +7h
Manuelle- statt Modultests
Modelle: -1h
Doku: +2h
Unterschied Projektantrag - Projekt
Unterschied Planung - Umsetzung

## Slide 16: Fazit
Projektziele erreicht
S.M.A.R.T. Kriterien erfüllt
iOS App wird derzeit entwickelt
Teilprojektkosten : 820€
Geplanter Umsatz : 50€ pro Kunde und Monat

## Slide 17: Abschluss
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 