## Slide 1
IHK – Abschlussprüfung
Dorian Wiese
Informatikkaufmann
30.01.2015 - Berlin

## Slide 2
Gliederung
Zusammenfassung des Projektauftrags
Anforderungen des Auftraggebers
Die Projektdurchführung
3.1 Betrachtung der einzelnen Schritte
3.2 Einzelbetrachtung der Raumplanung
4. Die Projektnachbetrachtung
5. Fazit

## Slide 3
Zusammenfassung des Projektauftrags
Einrichtung einer neuen Firmenetage
Umfasst neue Büros, Schulungsräume und Eingangsbereich
Strukturierte Verkabelung
Begrenzte zeitliche Umsetzung
viele externe Faktoren
2
3
4
5
1
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 1

## Slide 4
Die Aufteilung
1
3
4
5
2
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 2
3 Büros
Schulungsräume
VUE
Standortleitung
UK Vertrieb
Teamassistenz
Umschulungen
UK Kurse
SAP Kurse
Standortleitung
Umschulungen
UK Kurse

## Slide 5
Die Anforderungen
Netzwerkanschluss in jedem Raum
Eigenes VLAN für jedem Raum
WDS System im Serverraum
Jeder Sitzplatz mindestens 1m breit
Ergonomische Faktoren berücksichtigen
1
3
4
5
2
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 3
WDS System
VLANs
Einfache Einrichtung

## Slide 6
Die Projektdurchführung
Unterstützung durch andere Mitarbeiter
Wenig Zeit
Viele externe und interne Schnittstellen
Hoher Kommunikationsaufwand
1
2
4
5
3
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 4

## Slide 7
Die Umsetzung
Bestellung der benötigten Ausstattung
Terminplanung für Lieferung und Einrichtung
Zeitliche Rahmenplanung
SMART Kriterien erfüllt
1
2
4
5
3
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 5

## Slide 8
Die einzelnen Schritte
1
2
4
5
3
Seite 6
Konzept-
erstellung
Etagenplanung
Soll-Konzept
Angebots-entwicklung
Elektriker
Hardware und Möbel
Durchführung
Qualitätsüber-prüfung
Funktionalität
Abschluss des Projekts
Einrichten der Räume
Strukturierte Verkabelung
Dorian Wiese – 30.01.2015

## Slide 9
Die Raumplanung
1
2
4
5
3
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 7
Eingang
UK
Büro
Büro
Büro
UK
UK
FiAe
Prüfungscenter
Umschulung Fachinformatiker
SAP
Küche
Serverraum
Eingang
Empfang
WDS

## Slide 10
Probleme bei der Umsetzung
Krankheit von Mitarbeitern
Lieferschwierigkeiten
Falsche Einschätzung des Aufwands
Fehlende Pufferzeit
1
2
4
5
3
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 8

## Slide 11
Die Nachbetrachtung
1
2
3
5
4
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 9
Lange Lieferzeiten
Hoher Kommunikations-aufwand
Fehler bei der Verkabelung
Längerer Zeitraum

## Slide 12
Soll – Ist – Vergleich
1
2
3
4
5
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 10
Chart: 
| Grobkonzept | Angebotsentwicklung | Projektplanung | Projektdurchführung | Projektabschluss
SOLL | 5 | 7 | 8 | 11 | 4
IST | 5 | 7 | 8 | 11 | 9

## Slide 13
Fazit
1
2
3
4
5
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 11
Pro
Erfolgreicher Abschluss
Viele unterschiedliche Aufgabe
Contra
Hohe
Belastung
Starker Erfahrungsgewinn
Umsatzeinbußen
Verzögerter Abschluss

## Slide 14
Abschluss
1
2
3
4
5
Dorian Wiese – 30.01.2015
Seite 12
Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit !