## Slide 1: Projektpräsentation
IHK-Abschlussprüfung
Jan Helmle
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

## Slide 2: Gliederung
Vorbereitung
Analyse
Entwurf
Umsetzung
Nachbetrachtung

## Slide 3: Projektauftrag
Entwickeln einer Serversoftware zur Reservierung von Hotelzimmern
Anbindung von mobilen Apps: iOS & Android
Apps dienen der Darstellung
Versorgung der Apps mit Daten
Entgegennahme Reservierung
Ausgehende Email
Testdaten
Grafische Anpassung des Clients an Kundenwunsch

## Slide 4: Schematische Darstellung

## Slide 5: Gegeben: Grafisches Konzept

## Slide 6: Soll-Konzept
Webservice
Geringer Datenverkehr
Trennung Darstellung – Geschäftslogik
JSON
Definierte JSON Struktur
PHP als Grundlage
Symfony3 MVC
Verwendung Quelloffener Software

## Slide 7: Analyse der Entitäten und deren Beziehungen
Hotel
Zimmerkategorie
Zusatzprodukte
Preise
Verfügbarkeiten

## Slide 8: Analyse des Dialogs
1 : Apps

## Slide 9: Klassendiagramm

## Slide 10: Sequenzdiagramm

## Slide 11: Realisierung
Lokale Entwicklung mit Netbeans DIE
Implementierung der Modelle
Nutzung von Doctrine ORM – Annotations
Automatische Generierung DDL – Datenbank
Definition JSON DTO
Implementierung der Controller
Zuordnung eines Controllers zu einem Endpoint
Implementierung der Testdaten

## Slide 12: QM
Manuelles Testen mit Postman
Validierung : JSON-Schema.org
Codereview durch Mitarbeiter

## Slide 13: Inbetriebnahme
Server wird extern beherbergt
Git als Versionsverwaltungssystem
Hochladen mittels Push – Operation
Konfiguration der Datenbankverbindung

## Slide 14: Soll – Ist -Vergleich
Differenz Projektantrag - Projekt | Differenz Planung - Umsetzung
Modelle : -7h | Modelle : -1h
Fixtures : +7h | Doku : +2h
Manuelle- statt Modultests | 

## Slide 15: Fazit

## Slide 16: Abschluss
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 