## Slide 1: Projektpräsentation HBS Proxy
IHK-Abschlussprüfung
Jan Helmle
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Sommer 2016

## Slide 2: Gliederung
Einleitung
Vorbereitung
Analyse
Entwurf
Umsetzung
Nachbetrachtung

## Slide 3: Einleitung
Unternehmen : mobile-ad-media GmbH
Gesamtprojekt : Mobiles Softwaresystem zur Reservierung von Hotelzimmern
Zentraler Server : Logik – Vermittlung - Pufferung
Apps als Clients : Darstellung & Nutzereingaben
Kunden des Systems : Einzelne Hotels
Grafische Anpassung der Clients
Anbindung an externe Systeme im späteren Projektverlauf
Einleitung

## Slide 4: Projektauftrag
Teilprojekt : Serverkomponente entwickeln
Definition und Implementierung der Schnittstellen zu den Apps
Gegeben : grafisches Konzept
Versorgung der Apps mit Daten
Entgegennahme Reservierung
Ausgehende Email mit Reservierungsdaten
Testdaten
Vorbereitung

## Slide 5: Schematische Darstellung
Vorbereitung

## Slide 6: Gegeben : Grafisches Konzept
Hauptmenü
Untermenü
Eingabefeld
Vorbereitung

## Slide 7: Soll-Konzept
Webservice zwischen Apps und Server
Minimaler Datenverkehr
Trennung von Darstellung & Geschäftslogik
Datenaustausch : JSON als Datenformat
Definition der JSON Struktur
PHP als Grundlage - Skriptsprache
Symfony3 : MVC - Framework
Verwendung quelloffener Software
Vorbereitung

## Slide 8: Analyse der Entitäten und deren Beziehungen
Hotel
Zimmerkategorie (Einzel, Doppel, Dreibett …)
Zusatzprodukt (Vollpension, Sektfrühstück …)
Preis : sämtliche Produkte
Verfügbarkeit : nur für Zimmerkategorie
Analyse

## Slide 9: Analyse des Dialogs
Schritt | Richtung | Daten
1 | Apps  Server | Statische Daten
2a | Apps  Server | Datum
2b | Apps  Server | Preise & Verfügbarkeiten (Datumsabhängig)
3a | Apps  Server | Warenkorb
3b | Apps  Server | Gesamtpreis
4a | Apps  Server | Warenkorb & Nutzerdaten
4b | Apps  Server | Status
Analyse

## Slide 10: Klassendiagramm
Entwurf

## Slide 11: Sequenzdiagramm
Entwurf

## Slide 12: Realisierung
Lokale Entwicklung mit Netbeans IDE
Implementierung der Modelle
Nutzung von Doctrine ORM – Annotations
Automatische Generierung DDL – Datenbank
Definition JSON - DTO
Implementierung der Controller
Zuordnung eines Controllers zu einem Endpoint
Implementierung der Testdaten (Fixtures)
Umsetzung

## Slide 13: Qualitätssichernde Maßnahmen
Manuelles Testen mit Postman
Validierung : JSONLint.com , JSON-Schema.org
Codereview durch erfahrenen Dipl. Informatiker
Umsetzung

## Slide 14: Inbetriebnahme
Server wird extern beherbergt
Git als Versionsverwaltungssystem
Hochladen mittels Push – Operation
Konfiguration der Datenbankverbindung
Laden der Testdaten
url : http://dev.mam-hbs.de/api/v0.1/getpricesandavailabilities
Umsetzung

## Slide 15: Soll – Ist -Vergleich
Modelle: -7h
Fixtures: +7h
Manuelle- statt Modultests
Modelle: -1h
Doku: +2h
Unterschied Projektantrag - Projekt
Unterschied Planung - Umsetzung
Nachbetrachtung

## Slide 16: Fazit
Projektziele erreicht
S.M.A.R.T. Kriterien erfüllt
iOS App wird derzeit entwickelt
Teilprojektkosten : 820€
Geplanter Umsatz : 50€ pro Kunde und Monat
Nachbetrachtung

## Slide 17: Abschluss
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit 