Deckblatt

Abschlussprüfung Sommer 2016
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

HBS Proxy
Entwickeln einer Serversoftware zur Reservierung von Hotelzimmern

Abgabetermin 27.05.2016

Prüfungsbewerber:
Jan Erik Helmle
Maybachufer 6
12047 Berlin

Ausbildungsbetrieb:
mobile-ad-media GmbH
Scheringstrasse 2
13355 Berlin

Inhaltsverzeichnis
1.	Einleitung
1.1	Projektbeschreibung
1.2	Projektziel
1.3	Projektumfeld
1.4	Projektschnittstellen
1.5	Projektbegründung
1.6	Ist-Analyse
1.7	Projektbeteiligte Personen
2.	Projektplanung
2.1	Soll Konzept
2.2	Projektphasen und Zeitplanung
3.	Analysephase
3.1	Analyse des grafischen Entwurfs
3.2	Ermittlung der beteiligten Entitäten
3.3	Ermittlung der Beziehungen der Entitäten
3.4	Analyse des Dialogs zwischen Proxy und App
4.	Entwurfsphase
4.1	Erstellung des UML – Sequenzdiagramms
4.2	Erstellen des Klassendiagramms
4.3	Entwurf des Datenbankmodells
4.4	Definition der JSON Objekte
4.5	Definition der Endpunkte
5.	Realisierungsphase
5.1	Aufbau der Repositorystruktur
5.2	Installation Symfony3
5.3	Implementierung der Modelle
5.4	Implementierung der Steuerung
6.	Qualitästsmanagement
Fehlerbehebung
Codereview
7.	Einführungsphase
Uebergabe der Software und Inbetriebnahme

8.	Projektergebnisse

1	Einleitung
Im Folgenden wird der Verlauf der betriblichen Projektarbeit des Autors im Rahmen seiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung erläutert.
1.1	Projektbeschreibung
Die mobile-ad-media GmbH (MAM) entwickelt derzeit ein Softwaresystem zur Reservierung von Hotelzimmern. Das Gesamtsystem wird nach der Umsetzung aus einem zentralen Server (Proxy) und mehreren nativen mobilen Anwendungen (Apps) bestehen, welche die derzeit gängigsten Plattformen für Mobiltelefone abdecken. Die Apps ermöglichen dem Nutzer eine zügige Reservierung von Hotelzimmern und stellen dem Nutzer in ansprechendem Design alle nötigen Informationen zur Verfügung und nehmen Eingaben der Nutzer entgegen.
Die Apps kommunizieren ausschliesslich mit dem Proxy, welcher andererseits mit entsprechenden Datendiensten, wie etwa Channelmanagern verbunden wird. Aufgabe des Proxy ist die Bereitstellung einer einfachen und einheitlichen Schnittstelle für die Apps sowie die Pufferung von Daten um dem Nutzer eine zügige Reservierung zu ermöglichen.
Die Apps werden an die grafischen Wünsche der jeweiligen Hotels individuell angepasst (corporate Identity) und richten sich vornehmlich an Stammkunden.
1.2	Projektziel
Im Rahmen des hier beschriebenen Teilprojekts sollte das Kommunikationsprotokoll zwischen Apps und Proxy als Webservice entwickelt, dokumentiert und Proxyseitig implementiert werden. Eine beispielhafte Reservierung mit Testdaten sollte mit ausgehender E-Mail erfolgreich durchführbar sein.
1.3	Projektumfeld
Die Arbeit wurde bei der mobile-ad-media GmbH, einer Agentur zur Entwicklung und Realisierung von Kommunikationskonzepten in Berlin durchgeführt. Die Agentur hat bereits zahlreiche Webprojekte für namhafte Kunden umgesetzt. Desweiteren betreibt das Unternehmen eine Sportpartnersuche und sammelt derzeit Erfahrungen in der Entwicklung von Apps für mobile Endgeräte. Das Unternehmen pflegt Beziehungen zu selbstständigen Entwicklern und Grafikern, die je nach Auftragslage in die Projekte eingebunden werden.
1.4	Projektschnittstellen

1.5	Projektbegründung
Die MAM möchte künftig Hotels als Kunden gewinnen und eine individualisierte Buchungsapp zur Verfügung stellen. Die Geschäftsleitung der MAM verspricht sich von dem Gesamtprojekt die Gewinnung zahlreicher Kunden und einen Einstieg in den Bereich der Reisetechnologien. Der im Rahmen dieses Teilprojekts entwickelte Proxy wird zwischen Apps und den externen Datendiensten geschaltet, von welchen wir sich häufig ändende Daten wie etwa Preise und Verfügbarkeiten von Hotelzimmern erhalten und Reservierungen abgeben können.
1.6	Ist-Analyse
Grundlage des Teilprojekts ist ein grafisches Konzept der Apps in welcher der Ablauf der Reservierung dargestellt wird. Das Konzept wurde mittels einer Bildbearbeitungssoftware erstellt und stellt die einzelnen Screens dar. Der gesamte Dialog mit dem Nutzer wird hier im Ablauf dargestellt. Bisher bestehen noch keine Verbindungen zu den externen Datendiensten. Diese Schnittstellen werden in einem späteren Verlauf des Gesamtprojekts erarbeitet. Auch stehen noch keine Apps zur Verfügung, sie werden ebenfalls in einem späteren Zeitraum entwickelt.
1.7	Projektbeteiligte Personen

2.	Projektplanung
2.1	Soll Konzept
Nach Abschluss des Teilprojekts ist das Übertragungsprotokoll zwischen Proxy und App definiert worden und steht als Webservice seitens des Proxy zur Verfügung. Grundlage des Dialogs zwischen App und Proxy ist das HTTP-Protokoll über welches die Daten als JSON-Objekte übertragen werden. Es wurde festgelet daß die Menge an Dialogdaten möglichst gering auszufallen hat.
Die Serversoftware wurde mittels des PHP-Frameworks Symfony3, einer open-source Software für MVC-Anwendungen (model-view-controller) ausgeführt. Als Skriptsprache kommt PHP (PHP: Hypertext Processor, rekursives Backronym) zum Einsatz, das verwendete DBMS (Database-Management-System) ist MySQL. Die Revisionierung der Software erfolgt mittels Git, einer verteilten Versionsverwaltungssoftware. Die Proxysoftware wir lokal auf einem handelsüblichen Desktop-PC mit Windows 10 als Betriebssystem entwickelt und für den Betrieb auf einen extern betriebenen Linux-Server überspielt.
2.2	Projektphasen und Zeitplanung

3.	Analysephase
In dieser Phase ging es im wesentlichen darum das gegebene grafische Konzept genau unter die Lupe zu nehmen.
Es wurde zuerst eine kategorisierung der Daten nach Änderungshäufigkeit unternommen. Hierbei wurde festgestellt daß es Daten gibt, welche sich nur sehr selten Ändern und somit als statisch angenommen werden.
Diese Daten sind unter Anderem die angebotenen Produkte, also Zimmerkategorie sowie Anzahl der jeweiligen Zimmer. Zu den optionalen Produkten zählen die Verpflegungen wie etwa Vollpension oder Halbpension sowie die in einem eigenen Menüpunkt aufgeführten Specials wie zum Beispiel Sektfrühstück oder eine Raftingtour. Diese Daten können beim Start der Apps vom Server abgefragt und auf den Apps gepuffert werden.
Zu den sich häufig ändernden Daten zählen die Preise und die Verfügbarkeiten der Produkte, wobei hier nur die Zimmer von der Verfügbarkeit begrenzt sind. Diese Daten werden erst nach dem der Nutzer im ersten Schritt seinen Reservierungszeitraum eingegeben hat an die Apps übertragen um der Forderung nach möglichst wenig Datenverkehr zu entsprechen.

4.	Entwurfsphase