Deckblatt

Abschlussprüfung Sommer 2016
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung
Dokumentation zur betrieblichen Projektarbeit

HBS Proxy
Entwickeln einer Serversoftware zur Reservierung von Hotelzimmern

Abgabetermin 27.05.2016

Prüfungsbewerber:
Jan Erik Helmle
Maybachufer 6
12047 Berlin

Ausbildungsbetrieb:
mobile-ad-media GmbH
Scheringstrasse 2
13355 Berlin

Inhaltsverzeichnis
1.	Einleitung
1.1	Projektbeschreibung
1.2	Projektziel
1.3	Projektumfeld
1.4	Projektschnittstellen
1.5	Projektbegründung
1.6	Ist-Analyse
1.7	Projektbeteiligte Personen
2.	Projektplanung
2.1	Soll Konzept
2.2

1	Einleitung
Im Folgenden wird der Verlauf der betriblichen Projektarbeit des Autors im Rahmen seiner Ausbildung zum Fachinformatiker für Anwendungsentwicklung erläutert.
1.1	Projektbeschreibung
Die mobile-ad-media GmbH (MAM) entwickelt derzeit ein Softwaresystem zur Reservierung von Hotelzimmern. Das Gesamtsystem wird nach der Umsetzung aus einem zentralen Server (Proxy) und mehreren mobilen Apps bestehen, welche die derzeit gängigsten Plattformen für Mobiltelefone abdecken. Die Apps ermöglichen dem Nutzer eine zügige Reservierung von Hotelzimmern und stellen dem Nutzer in ansprechendem Design alle nötigen Informationen zur Verfügung und nehmen Eingaben der Nutzer entgegen.
Die Apps kommunizieren ausschliesslich mit dem Proxy, welcher andererseits mit entsprechenden Datendiensten, wie etwa Channelmanagern verbunden ist. Aufgabe des Proxy ist die Bereitstellung einer einfachen und einheitlichen Schnittstelle für die Apps sowie die Pufferung von Daten.
Die Apps werden an die grafischen Wünsche der jeweiligen Hotels individuell angepasst und richten sich an Stammkunden.
1.2	Projektziel
Im Rahmen des hier beschriebenen Teilprojekts sollte das Kommunikationsprotokoll zwischen Apps und Proxy als Webservice entwickelt, dokumentiert und Proxyseitig implementiert werden. Eine beispielhafte Reservierung mit Testdaten sollte mit ausgehender E-Mail erfolgreich durchführbar sein.
1.3	Projektumfeld
Die Arbeit wurde bei der mobile-ad-media GmbH, einer Agentur zur Entwicklung und Realisierung von Kommunikationskonzepten in Berlin durchgeführt. Die Agentur hat bereits zahlreiche Webprojekte für namhafte Kunden umgesetzt. Desweiteren betreibt das Unternehmen eine Sportpartnersuche und sammelt derzeit Erfahrungen in der Entwicklung von Apps für mobile Endgeräte.
1.4	Projektschnittstellen

1.5	Projektbegründung
Die MAM möchte künftig Hotels als Kunden gewinnen und eine individualisierte Buchungsapp zur Verfügung stellen. Die Geschäftsleitung der MAM erwartet auf diesem Gebiet ein

1.6	Ist-Analyse
Grundlage des Teilprojekts ist ein grafisches Konzept der Apps in welcher der Ablauf der Reservierung dargestellt wird.
1.7	Projektbeteiligte Personen

2.	Projektplanung
2.1	Projektphasen und Zeitplanung
2.2