Projektpräsentation
IHK-Abschlussprüfung
Jan Helmle
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

---
Gliederung
- Vorbereitung (V)
- Analyse (A)
- Entwurf (E)
- Umsetzung (U)
- Nachbetrachtung (N)

---
Projektauftrag (Vaeun)
- Entwickeln einer Serversoftware zur Reservierung von Hotelzimmern
- Anbindung von mobilen Apps : iOS & Android
- Apps dienen der Darstellung
- Versorgung der Apps mit Daten
- Entgegennahme Reservierung
- Ausgehende Email
- Testdaten
- Grafische Anpassung der Clients an Kundenwunsch

---
Schematische Darstellung (Vaeun)

---
Gegeben: Grafisches Konzept (Vaeun)

---
Soll-Konzept (Vaeun)
- Webservice
- Geringer Datenverkehr
- Trennung Darstellung - Geschäftslogik
- JSON
- Definierte JSON Struktur
- PHP als Grundlage
- Symfony3 MVC
- Verwendung quelloffener Software

---
Analyse der Entitäten und deren Beziehungen (vAeun)
- Hotel
- Zimmerkategorien
- Zusatzprodukte
- Preise
- Verfügbarkeiten

---
Analyse des Dialogs (vAeun)
- 1 : Apps ← Server – Statische Daten
- 2 : Apps ← Server – Preise & Verfügbarkeiten
- 3a : Apps → Server – Warenkorb
- 3b : Apps ← Server – Gesamtpreis
- 4 : Apps → Server – Warenkorb + Nutzerdaten

---
Klassendiagramm (vaEun)

---
Sequenzdiagramm (vaEun)

---
Realisierung (vaeUn)
- Lokale Entwicklung mit Netbeans IDE
- Implementierung der Modelle
- Nutzung von Doctrine ORM - Annotations
- Automatische Generierung DDL – Datenbank
- Definition JSON DTO
- Implementierung der Controller
- Zuordnung eines Controllers zu einem Endpoint
- Implementierung der Testdaten (Fixtures)

---
QM (vaeUn)
- Manuelles Testen mit Postman
- Validierung : JSONLint.com, JSON-Schema.org
- Coderview durch freien Mitarbeiter

---
Inbetriebnahme (vaeUn)
- Server wird extern beherbergt
- Git als Versionsverwaltungssystem
- Hochladen des Codes mittels Push – operation
- Konfiguration der Datenbankverbindung
- Url : http://dev.mam-hbs.de/api/v0.1/getpricesandavailabilities

---
Soll – Ist -Vergleich (vaeuN)
- Differenz Projektantrag - Projekt
- Modelle: -7h
- Fixtures: +7h
- Manuelle- statt Modultests
- Differenz Planung – Umsetzung
- Modelle: -1h
- Doku: +2h

---
Fazit (vaeuN)

---
Abschluss
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit :)