Projektpräsentation
IHK-Abschlusspruefung
Jan Helmle
Fachinformatiker Anwendungsentwicklung

---
Gliederung

---
Projektauftrag
- Entwickeln einer Serversoftware zur Reservierung von Hotelzimmern
- Anbindung von mobilen Apps : iOS & Android
- Apps dienen der Darstellung
- Versorgung der Apps mit Daten
- Entgegennahme Reservierung
- Ausgehende Email
- Testdaten
- Grafische Anpassung der Clients

---
Schematische Darstellung

---
Gegeben: Grafisches Konzept

---
Soll-Konzept
- Webservice
- Geringer Datenverkehr
- JSON
- Definition JSON Struktur
- PHP
- Symfony3 MVC
- Verwendung quelloffener Software

---
Analyse der Entitäten und deren Beziehungen
- Hotel
- Zimmerkategorien
- Zusatzprodukte
- Preise
- Verfügbarkeiten

---
Analyse des Dialogs
- 1 : Apps ← Server – Statische Daten
- 2 : Apps ← Server – Preise u. Verf.
- 3a : Apps → Server – Warenkorb
- 3b : Apps ← Server – Gesamtpreis
- 4 : Apps → Server – Warenkorb + Nutzerdaten

---
Klassendiagramm

---
Sequenzdiagramm

---
Realisierung
- Lokale Entwicklung mit Netbeans IDE
- Implementierung der Modelle
- Nutzung eines ORM - Annotations
- Automatische Generierung DDL – Datenbank
- Definition JSON DTO
- Implementierung der Controller
- Zuordnung eines Controllers zu einem Endpoint
- Implementierung der Testdaten (Fixtures)

---
QM
- Manuelles Testen mit Postman
- Validierung : JSONSchema
- Coderview durch freien Mitarbeiter

---
Inbetriebnahme
- Server wird extern beherbergt
- Git als Versionsverwaltungssystem
- Hochladen des Codes mittels Push – operation
- Konfiguration der Datenbankverbindung

---
Soll – Ist - Vergleich
- Zeitunterschied Projektantrag – Projekt
- Modelle : -7h
- Fixtures : +7h
- Tests : Manuelle Tests statt Modultests
- Zeitunterschied Projektplanung – Durchführung
- Modelle : -1h
- Doku : +2h

---
Fazit

---
Abschluss
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit :)